ПРОЕКТ

 Утвержден

 постановлением администрации

 муниципального района «Хасавюртовский район»

 Республики Дагестан

 от 2017 г. №

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ**

**«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»**

**РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2018-2022 ГОДЫ**

г. Хасавюрт

2017 г.

П А С П О Р Т

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2018-2022 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Хасавюртовский район» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 09 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;Приказ Минстроя России от 6 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»;Постановления Правительства РД от 31 августа 2017 г. № 195 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Формирования современной городской среды в Республике Дагестан» на 2018-2022 годы;Соглашение от № о предоставлении в 2018 году субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджету муниципального района «Хасавюртовский район» на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Хасавюртовский район» на 2018-2022 годы (далее – Соглашение) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального района «Хасавюртовский район» Республики Дагестан (далее – Администрация) |
| УчастникиПрограммы | Администрация;подрядные организации;предприятия, организации, учреждения (по согласованию);жители муниципального района «Хасавюртовский район»;ТСЖ, управляющие компании |
| Цель Программы | Повышение качества проживания на территориях населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 чел., входящих в состав поселений муниципального района «Хасавюртовский район»  |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов поселений муниципального района «Хасавюртовский район»;повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования поселений;вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений муниципального района «Хасавюртовский район»;обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях поселений муниципального района «Хасавюртовский район» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя;доля реализованных комплексных проектов благоустройства от общего количества реализованных проектов благоустройства;доля дворовых и общественных территорий, благоустроенных с учетом их доступности для маломобильных групп населения |
| Срок реализации Программы | 2018 – 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы в 2018-2022 годах за счет всех источников составляет 41116,5 тыс. рублей, из них:за счет средств федерального бюджета – 39060,5 тыс. рублей;за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 2056,0 тыс. рублей, в том числе на 2018 год: общий объем средств – 8223,3 тыс. рублей, из них:за счет средств федерального бюджета – 7812,1 тыс. рублей;за счет средств республиканского бюджета РД – 411,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация на территории муниципального района «Хасавюртовский район» в 2018-2022 годах комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству приведет к:- созданию механизма и современной муниципальной нормативной правовой базы реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан;- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;- повышению качества городской среды на территориях реализации проектов;- дополнительному приросту рабочих мест |

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

в муниципальном районе «Хасавюртовский район»

Хасавюртовский район расположен в северной части Республики Дагестан и является одним из крупных районов республики с аграрной направленностью.

Граничит: на севере с [Бабаюртовским райном](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD), на западе с [Гудермесским районом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) [Чеченской республики](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F), на востоке с [Кизилюртовского района](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) [Дагестана](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD), на юго-западе с [Новолакским районом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD), на юге с [Казбековским районом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD). Территория района окружает территорию города [Хасавюрт](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82), который не входит в состав района и образует отдельное муниципальное образование.

Хасавюртовский район занимает выгодное геостратегическое положение. Через район проходят автодорога международного значения Ростов-Баку, трасса Астрахань-Махачкала, а также железная дорога. Основными действующими пассажирскими линиями являются Москва-Баку, Киев-Баку, Москва-Тбилиси и другие. Построенная в 90 годах железнодорожная линия Кизляр-Карланюрт связывает Дагестан с центром по второй ветке и сокращает путь транзита грузов из Европы и России в Азию и обратно.

Административный центр района находится в г. Хасавюрт. Расстояние от районного центра до столицы республики г. Махачкалы – 82 км.

Общая площадь территории района – 1423,6 км2, среднегодовая численность постоянного населения района на 01.01.2017 г. составляет 153,9 тыс. чел. Плотность населения по району составляет – 108 чел/км2. Все население – сельское.

Демографическая ситуация в последние годы, как в целом по Дагестану, характеризуется определенной тенденцией роста населения. Этому способствует рост рождаемости и снижение смертности населения. В результате свыше 33 % населения составляют дети школьного и дошкольного возраста.

На территории Хасавюртовского муниципального района образовано 42 сельских муниципальных образований – сельских поселений, с общим числом сельских населенных пунктов – 56. Наиболее крупными по численности населения населенными пунктами района являются: с.Аксай, Эндирей, Муцалаул, Куруш, Кокрек.

Жилищный фонд Хасавюртовского района на 01.01.2017 года составляет 2371,7 тыс. кв. метров, из них в 26-ти многоквартирных домах – 7,0 тыс. кв. м. Обеспеченность населения Хасавюртовского района жильем, в расчете на одного жителя, составляет 15,4 кв. м общей площади жилого фонда.

Жилищный фонд района мало благоустроен. В среднем по району оборудовано: водоснабжением 50% всего жилого фонда, природным газовым отоплением 99 % , электроснабжением 100%, сжиженным газом 1%.

В Хасавюртовском районе общая протяженность автомобильных дорог составляет 339,3 км; из них автомобильных дорог местного значения – 237,3 км, в том числе с асфальтовым покрытием – 155,1 км.

Согласно физико-географическому районированию большая северная часть территории района относится к Северо-Дагестанской области и находится в пределах Кумыкской сухостепной равнины.

В геоморфологическом отношении северная часть территории приурочена к Терско-Сулакской дельтово-аллювиально-морской современной равнине с абсолютными отметками, изменяющимися от 20 до 100 м.

Центральная часть территории представляет собой предгорную террасированную равнину четвертичного возраста с абсолютными отметками от 20 до 100 м.

 Южная, меньшая часть территории, относится к Горно-Дагестанской области Большого Кавказа, занимая северо-западные предгорья Внешнегорного (Предгорного) Дагестана и имеет предгорный эрозионно-тектонический рельеф, с сильно расчленёнными асимметричными хребтами. Здесь абсолютные отметки изменяются в пределах от 100 до 800-1000 м.

Поверхностные воды на территории Хасавюртовского района представлены водами рек Аксай, Акташ, Ярыксу, Ямансу, Юзбаш, Умаш, их притоками, крупными и мелкими озерами и водохранилищами.

Пресные подземные воды повсеместно используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Разведано и эксплуатируется одно месторождение – Хасавюртовское. Прогнозные ресурсы пресных подземных вод по району составляют 147,5 тыс. м3/сут. Утвержденные запасы превышают 6 тыс. м3/сут.

Протяженность межхозяйственных оросительных каналов составляет 424 км, коллекторно-дренажной сети 744 км. Подача поливной воды осуществляется через крупные межхозяйственные каналы: канал Юзбаш, канал Кушбар, канал Чагаротарский, канал Вартазар, канал Шабур, канал Эльме, канал кутанский, канал Сабанай, канал Теречный, канал Гюрлевюк, канал Верхне-Хасавюртовский и др.

На климат района большое влияние оказывает Каспийское море, которое смягчает его и увлажняет воздух.

Среднегодовая температура воздуха – 10-12 0С, максимум – 33-36 0С наблюдается в июле-августе, абсолютный минимум – от минус 17 0Св нижней части до минус 25-30 0С в северной.

Количество осадков по территории изменяется от 350 до 480 мм в год. Снеговой покров здесь крайне неустойчив, появляется обычно в декабре. Число дней со снегом колеблется от 10-15 до 30 дней. Продолжительность безморозного периода 230-250 дней.

Преобладающими ветрами в теплое время года являются восточные и западные ветры, в холодное время – западные.

Район имеет богатый растительный мир. На повышенных участках произрастают ксерофитно-пустынные полукустарники и многочисленные эфемеры; пониженные и влажные участки заняты злаково-разнотравной растительностью, а сильно засоленные участки – солянковой растительностью.

На светло-каштановых почвах широко распространены опустыненные степи с разнотравьем и злаками.

Равнинный рельеф местности, удовлетворительный по плодородию почв, теплый климат, развитая оросительная сеть позволяют выращивать различные сельскохозяйственные культуры. Здесь культивируют озимые зерновые, кукурузу, рис, овощи, бахчевые кормовые культуры, а также плоды и виноград.

Большую угрозу природе Хасавюртовского района представляют несанкционированные мусорные свалки. Из 42-х сельских поселений в 40 определены земельные участки под складирование отходов, из них в 3-х сельских поселениях имеются зарегистрированные и оборудованные полигоны для размещения и хранения ТБО.

Решением Собрания депутатов МО «Хасавюртовский район» от 02.09.2015 г. № V- CD утверждена Комплексная программа экономического и социального развития муниципального образования «Хасавюртовский район» на 2015-2018 годы.

Мероприятиями программы предусматривается выполнение работ по повышению уровня благоустройства и озеленения общественных территорий муниципального района, улучшению экологической обстановки на территории МО «Хасавюртовский район».

Из 56 населенных пунктов, 41 имеют численность населения свыше 1000 чел. Наиболее крупными центрами социального тяготения, в которых в первую очередь должны получить развитие все отрасли социально-культурного обслуживания, включая создание комфортных условий проживания жителям села на основе реализации комплексных проектов благоустройства территорий, обеспечения их эксплуатации и содержания, в соответствии с утвержденными в муниципальных образованиях правилами благоустройства являются – с. Аксай с численностью населения – 9,442 тыс. чел., с. Эндирей – 8,105 тыс. чел., с. Муцалаул – 7,276 тыс. чел., с. Куруш – 7,249 тыс. чел., с. Новогагатли – 5,493 тыс. чел., Новый Костек – 5,294 тыс. чел., с. Солнечное – 5,079 тыс. чел., с. Бамматюрт – 4,932 тыс. руб., с. Кокрек – 4,807 тыс. чел., с. Костек – 4,551 тыс. чел., с. Нурадилово – 4,440 тыс. чел., с. Покровское – 4,122 тыс. чел., с. Батаюрт – 4,069 тыс. чел., с. Темираул – 3,771 тыс. чел., с. Новосельское – 2,941 тыс. чел., с. Сулевкент – 2,734 тыс. чел.

Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, будут иметь сеть объектов повседневного спроса и удобные связи с близлежащим центром социального тяготения.

Природно-климатические условия Хасавюртовского района, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий и развития инженерной инфраструктуры.

«Благоустройство» - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика населенного пункта.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и настоящей муниципальной программы:

понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к сельским поселениям;

под благоустройством территорий муниципальных образований или под муниципальными образованиями подразумевается благоустройство территорий 41-го населенного пункта с численностью населения свыше 1000 чел., входящих в сельские поселения Хасавюртовского муниципального района;

благоустройство общественных территорий – мероприятия по благоустройству территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

использованы следующие сокращения:

приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» основного направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» – Приоритетный проект;

соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджету муниципального района «Хасавюртовский район» на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Хасавюртовский район» на 2018-2022 годы – Соглашение;

администрация муниципального района «Хасавюртовский район» Республики Дагестан – Администрация;

муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Хасавюртовский район» на 2018-2022 годы – Программа.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, создать гармоничную архитектурно-ландшафтную среду, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Несмотря на имеющиеся положительные тенденции в развитии благоустройства и озеленения, необходимо отметить и ряд существующих проблем: недостаточное финансирование на выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений рядовых посадок, созданию парковых зон.

Решениями Советов депутатов поселений Хасавюртовского района муниципального района, в 2017 году приняты обновленные Правила благоустройства территорий муниципальных образований муниципального района «Хасавюртовский район», в которых установлены требования к комплексному благоустройству микрорайонов и дворовых территорий муниципальных образований на долгосрочный период.

В настоящее время сфера благоустройства муниципальных образований муниципального района «Хасавюртовский район» представлена следующими показателями:

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий в муниципальных образованиях (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), (ед./кв. м) – 0;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, (%) – 0;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципальных образований), (%) – 0;

количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения муниципальных образований (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), (ед./кв. м) – 50/30000;

доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципальных образований. Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут, (%) – 50;

количество общественных территорий в муниципальных образованиях (парки, скверы, набережные и т.д.), (ед.) – 99/920000;

доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, (%/кв. м) – 8/75000;

доля и площадь общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, (%/кв. м) – 92/845000;

площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв. м/чел.) – 0,5;

объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий в муниципальных образованиях, (млн. руб.) – 0;

трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – регулярно проводимые субботники по их очистке и озеленению.

Уникальную возможность реализовать современные комплексные подходы к формированию комфортной городской среды дает реализация настоящей Программы, разработанной в рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» стратегического направления «ЖКХ и городская среда».

До утверждения и начала реализации проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Хасавюртовский район» на 2018-2022 годы подлежит опубликованию для проведения в установленном порядке процедуры публичных обсуждений с привлечением широкой общественности, в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Хасавюртовский район» на 2018-2022 годы, утвержденным постановлением администрации муниципального района «Хасавюртовский район» от 29 ноября 2017 г. №505.

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях;

- благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (общественных территорий) в муниципальных образованиях.

Мероприятиями настоящей программы предусматривается благоустройство наиболее интенсивно используемых жителями территорий, территорий жилой застройки, общественных территорий, территорий, приспособленных для выполнения разнообразных функций (многофункциональные территории), дворовые пространства и другие.

В целях организации процесса комплексного благоустройства, по результатам инвентаризации и оценки текущего состояния сферы благоустройства, проведенного в ходе натурного обследования территорий населенных пунктов Хасавюртовского района с численностью населения свыше 1000 чел., Администрацией проводятся мероприятия по подготовке паспорта благоустройства территорий, который позволит оптимизировать как процесс ухода и содержания территорий, так и их дальнейшего развития (например, осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и т.д.).

Паспорт благоустройства территорий, подготовленный в соответствии с формой, утвержденной приказом Минстроя РД от 16.06.2017 г. № 112 «Об утверждении Порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», включает границы и общую площадь территории, присутствующие и планируемые к размещению объекты благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства – состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм, и т.д.). Паспорт также сопровождается картографическими материалами с нанесенными на них объектами благоустройства.

II. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей

и постановка задач Программы

Современный гражданин воспринимает всю территорию населенного пункта как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Программы определены:

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Паспортом Приоритетного проекта, утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10);

Государственной программой Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства РД от 31 августа 2017 г. № 195.

1. В этой связи, приоритетами муниципального района «Хасавюртовский район» в области благоустройства являются:

создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения;

учёт потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды, их непосредственное участие на всех этапах реализации Программы;

обеспечение соответствия элементов городской среды на территориях муниципальных образований установленным критериям;

обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства территорий муниципальных образований.

2. Целью Программы является повышение качества проживания на территориях населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 чел., входящих в состав поселений муниципального района «Хасавюртовский район».

3. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образованиях;

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципальных образований (парков, скверов, набережных и т.д.);

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований;

обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

III. Сроки реализации Программы, контрольные

этапы и сроки их реализации

Реализация Программы рассчитана на один этап с 2018 по 2022 год. [План](#P894) реализации Программы со сроками наступления контрольных событий приведен в Приложении № 3.

IV. Обоснование значений целевых индикаторов

и показателей Программы

Показатели и индикаторы Программы приняты в увязке с ее целями и задачами и, с учетом необходимости обеспечения достижения приоритетов государственной политики муниципального района «Хасавюртовский район» в сфере реализации Программы.

Достижение показателей и индикаторов обеспечивается путем выполнения (реализации) всех мероприятий Программы.

Перечень показателей и индикаторов Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в Приложении № 1.

Количество показателей Программы сформировано исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.

Использованная система показателей (индикаторов) Программы позволяет очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач Программы и охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи. Показатели (индикаторы) имеют запланированные по срокам исполнения количественные значения.

Значения показателей (индикаторов) могут уточняться.

V. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Общий объем финансирования Программы в 2018-2022 годах за счет всех источников составляет 41116,5 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 39060,5 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 2056,0 тыс. рублей.

Финансовое участие местного бюджета муниципального района «Хасавюртовский район» в реализации мероприятий Программы не планируется.

Расходы на реализацию мероприятий Программы также приведены
в Приложении № 2 к Программе.

VI. Описание мер регулирования органами местного самоуправления

Ответственный исполнитель Программы – Администрация, совместно с участниками Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, эффективное использование выделяемых бюджетных средств.

1. Для обеспечения реализации Программы Администрация, как ответственный исполнитель:

ежегодно заключает с ответственным исполнителем государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2018-2022 годы – Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (Минстрой Дагестана) Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджету муниципального района «Хасавюртовский район» на поддержку Программы (далее – Соглашение);

ежегодно согласовывает с Минстроем Дагестана уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежегодно отчитывается о ходе их выполнения;

осуществляет реализацию мероприятий Программы;

обеспечивает назначение ответственного лица и размещение информации в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

обеспечивает внесение изменений в мероприятия Программы;

представляет отчеты и информацию о ходе реализации Программы.

2. Реализация мероприятий Программы связана с рисками, оказывающими влияние на конечные результаты, к числу которых относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетных средств и возможностью невыполнения мероприятий Программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы, недостаточно высоким уровнем качества проектов по благоустройству и т.д.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий Программы Администрация реализует следующие возможности:

реализация на территории муниципального образования требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;

наличие сформированного запроса потребителя на проживание в комфортной и безопасной городской среде, системы «обратной связи»;

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации, в целях стимулирования активности участия граждан и бизнеса в реализации проектов по благоустройству;

проведение обучения представителей Администрации и их последующее участие в реализации проектов позволит создать современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды и реализовать проекты по благоустройству с учетом современных требований;

формирование четкого графика реализации Соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;

создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением Соглашения, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика и устранять их.

VII. Перечень программных мероприятий

и механизм реализации Программы

Основные мероприятия Программы сформированы исходя из необходимости комплексного решения поставленных задач и достижения целей, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований, с указанием целевых показателей и сроков их реализации.

1. Для решения задач планируется проведение следующих основных мероприятий:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях;

благоустройство общественных территорий в муниципальных образованиях;

реализация комплексных проектов благоустройства территорий в муниципальных образованиях;

проведение мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности городской среды для различных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств муниципальных образований.

Кроме того, формализация показателей (индикаторов) Программы и установление их значений выполнены с учетом их соотношения с показателями Правил предоставления федеральной субсидии, Правил предоставления республиканской субсидии, паспорта Приоритетного проекта, документов стратегического планирования федерального и республиканского уровней с обеспечением преемственности в наименованиях показателей различных уровней и методики их расчета.

2. При формировании Программы Администрацией осуществлены следующие мероприятия (в том числе в порядке подготовки к формированию Программы):

проведен анализ состояния территориального развития муниципальных образований, в том числе определение перспективы их развития;

сформированы соответствующие перечни и определены приоритеты развития с учетом полученной информации;

проведен анализ текущего состояния территорий муниципальных образований: проведена инвентаризация и составлены документы (в том числе в электронном виде), описывающие все объекты благоустройства, расположенные на территориях муниципальных образований, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (по видам собственности), нанесены описываемые объекты благоустройства на карты;

проведено описание существующих проблем на основании проведенного анализа, сформулированы предложения по их решению;

проведен экспертный анализ полученных материалов, в том числе с привлечением соответствующих муниципальных образований, и выработаны по их результатам предложения по мероприятиям для включения в Программу;

сформирован адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Программы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, по итогам проведения инвентаризации и общественного обсуждения проекта Программы. Очередность благоустройства определена в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Программы, по итогам проведения инвентаризации и общественного обсуждения проекта Программы;

сформирован адресный перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованного питьевого водоснабжения муниципальных образований по итогам общественного обсуждения проекта Программы;

сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с Администрацией соглашениями, по итогам проведенной инвентаризации и общественного обсуждения проекта Программы.

3. С учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в установленном порядке, а также особой значимости территорий (открытые общественные пространства, отвечающие как минимум двум критериям - центральность расположения, историко-культурная и/или природная значимость, высокая популярность (востребованность) у населения) в целях благоустройства отобраны следующие объекты, расположенные на территориях муниципальных образований:

|  |
| --- |
| Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству |
| №№п/п | Адреса дворовых территорий многоквартирных домов  | Минимальныйперечень работ по благоустройству | Год реализации |
| 1. | с. Аксай, ул. Виноградная 42 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора |  | 2019 |  |  |  |
| 2. | с. Куруш, ул. Самурская 2а |  | 2019 |  |  |  |
| 3. | с. Новосельское,ул. Шоссейная 26 |  | 2019 |  |  |  |
| 4. | с. Кокрек,ул. Гагарина 21  |  | 2019 |  |  |  |
| 5. | с. Кокрек,ул. Гагарина 23 |  | 2019 |  |  |  |
| 6. | с. Кокрек,ул. Ахмедова 7 |  | 2019 |  |  |  |
| 7. | с. Муцалаул,ул. Вишневского 32а |  | 2019 |  |  |  |
| 8. | с. Муцалаул,ул. Вишневского 32б |  | 2019 |  |  |  |
| Адресный перечень общественных территорий, прошедших общественное обсуждение и, подлежащих благоустройству |
| №№ п/п |  Наименование и адрес общественной территории | Перечень работ поблагоустройству | Год реализации |
| 1. | с. Эндирей:1.Парк (создание) - ул. Тотурбиева, 52. улица Аджиева - благоустройство | Устройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения, установка скамеек, установка урн для мусора, установка малых архитектурных форм, ограждений, озеленение | 2018 |  |  |  |  |
| 2. | с.Аксай:1. Площадь - ул. Салаватова (центр села) - создание парковой зоны.2. улица Г. Цадасы - благоустройство |  | 2019 |  |  |  |
| 3. | с. Куруш:1. Парк (создание) - ул. Бекюрова2. Площадь - ул. Самурская (центр села)3. улица Самурская - благоустройство |  | 2019 |  |  |  |
| 4. | с. Новосельское:1. улица Центральная - благоустройство2. Спортплощадка- улица Центральная (конец улицы) |  | 2019 |  |  |  |
| 5. | с. Темираул:1. Парк - ул. Баймурзаева2. создание парковой зоны - ул. Баймурзаева (рядом с ФАП)3. улица Баймурзаева -благоустройство |  | 2019 |  |  |  |
| 6. | с. Кокрек:1. Спортплощадка - ул. Магомедова (около больницы)2. Парк - ул. Гагарина (около школы) - создание |  | 2019 |  |  |  |
| 7. | с. Солнечное:1. Парк - ул. Нурадилова (около администрации)2. Спортплощадка по ул. Нурадилова3. Парковочная зона - ул. Нурадилова (рядом с администрацией села)4. улица Нурадилова - благоустройство |  |  | 2020 |  |  |
| 8. | с. Сулевкент:1. улица Центральная - благоустройство2. Спортплощадка - ул. Совхозная (рядом со школой)3. Парк - ул. Центральная (рядом с администрацией села)4. Парковочная зона - ул. Центральная (рядом с администрацией села) |  | 2019 |  |  |  |
| 9. | с. Муцалаул:1. Парк - ул. Ибрагимова (центр села)2. Спортплощадка – ул. Р. Гамзатова3. Парковочная зона - ул. Ибрагимова (центр села) |  | 2019 |  |  |  |
| 10. | с. Ботаюрт: 1. Парк- ул. Раджабова2. Парк (создание) - ул. Шихавова3. Спортплощадка - ул. Мусаева (конец улицы)4. улица Мусаева в продолжении улицы Казбекова -благоустройство |  | 2019 |  |  |  |
| 11. | с. Адильотар:1. Парк (создание) - ул. Бийболатова (напротив мечети)2. Парковочная зона – ул. Бийбулатова (у СДК)3. улица Аскерханова -благоустройство |  |  |  |  | 2022 |
| 12. | с. Новогагатли:1. улица Рашитханова - благоустройство2. Спортплощадка по ул. Рашитханова (рядом с администрацией)3. Парковочная зона, ул. Рашитханова (рядом с центр. магазином) |  |  |  | 2021 |  |
| 13. | с. Боташюрт:1. улица Шоссейная -благоустройство2. Парк (создание) по ул. Шоссейная (рядом с администрацией села)3. Спортплощадка по ул. Снежаны |  |  |  | 2021 |  |
| 14. | с. Цияб Ичичали:1. Парк (создание) по ул. Битарова2. Парковочная зона, ул. Битарова(рядом с администрацией села )3. Спортплощадка (мини), ул. Битарова |  |  | 2020 |  |  |
| 15. | село Байрамаул:1. Парк (создание), ул. Карасаева, 382. улица Школьная - благоустройство3. Парковочная зона, ул. Центральная, 104в |  |  |  | 2021 |  |
| 16. | с. Новый Костек:1. Парк, ул. Почтовая, 222. улица Нурова-благоустройство3. Парковочная зона, ул. Почтовая (рядом с администрацией села) |  |  | 2020 |  |  |
| 17. | с. Могилевское:1. улица Гагарина- благоустройство2. Парковочная зона, ул. Гагарина (начало) |  |  |  |  | 2022 |
| 18. | с. Петраковское:1. Парк (создание), ул. З. Космодемьянской2. улица Дахадаева - в продолженииулицы Магомедова - благоустройство |  |  |  |  | 2022 |
| 19. | с. Кандаураул: 1. Парк (создание), ул. Дружбы2. улица Центральная - благоустройство |  |  |  |  | 2022 |
| 20. | с. Хамавюрт: 1. Спортплощадка, ул. Центральная (центр села)2. улица Центральная - благоустройство |  |  | 2020 |  |  |
| 21. | с. Османюрт:1. улица Центральная -благоустройство2. улица Бийбулатова - благоустройство |  |  | 2020 |  |  |
| 22. | с. Симсир:1. Спортлощадка, ул. Орзумиева |  |  | 2020 |  |  |
| 23. | с. Борагангечув:1. Парк(создание), ул. Пятая2. улица Пятая - благоустройство |  |  |  | 2021 |  |
| 24. | с. Бамматюрт:1. улица Кадырова - благоустройство2. улица Ветеранов ВОВ - благоустройство |  |  |  | 2021 |  |
| 25. | с. Дзержинское:1. Парк (создание), ул. Центральная2. Спортплощадка, ул. Центральная |  |  |  | 2021 |  |
| 26. | с. Теречное:1. Парк (создание), ул. Административная2. улица Центральная - благоустройство |  |  |  | 2020 |  |  |
| 27. | с. Казмааул:1. Парк (создание), ул. Центральная (у СДК)2. улица Центральная - благоустройство3. улица Школьная - благоустройство |  |  |  |  | 2021 |  |
| 28. | ст. Карланюрт:1. улица Имама Шамиля - благоустройство |  |  | 2019 |  |  |  |
| 29. | с. Советское:1. улица Центральная -благоустройство2. улица Школьная - благоустройство3. Парк (создание) - ул. Центральная,134. Парковочная зона, ул. Почтовая, 22А (рядом с администрацией села) |  |  |  |  | 2021 |  |
| 30. | с. Нурадилово:1. Парк, ул. Нурадилова 2А2. улица Абдулгамидова - благоустройство3. улица Центральная -благоустройство4. Парковочная зона, ул. Центральная |  |  |  |  |  | 2022 |
| 31. | с. Умашаул:1. улица Казбекова - благоустройство |  |  | 2019 |  |  |  |
| 32. | с. Покровское:1. Детская площадка, ул. Абуханова (у ФАП)2. улица Абуханова-благоустройство3. Парковочная зона, ул. Абуханова (околомечети) |  |  |  |  |  | 2022 |
| 33. | с. Сиух:1. Парк (создание), ул. И.Шамиля (рядом с конторой СПК «Сиух»)2. улица И.Шамиля -благоустройство |  |  |  |  |  | 2022 |
| 34. | с. Карланюрт:1. улица Джумагулова - благоустройство2. Парк (создание), ул. Шихалиева (рядом садминистрацией села) |  |  |  |  |  | 2022 |
| 35. | с. Тотурбийкала:1. улица Механизатора - благоустройство2. Спортплощадка, ул. Южная, 1А |  |  |  |  | 2021 |  |
| 36. | с. Первомайское:1. Парк (создание), ул. Центральная, 22 (около администрации)2. улица Кавказская - благоустройство3. улица Центральная - благоустройство |  |  |  |  | 2021 |  |
| 37. | с. Новосаситли:1. Парк (создание), ул. Центральная, 302. улица Центральная - благоустройство |  |  |  |  |  | 2022 |
| 38. | с. Чагаротар:1. Парк, ул. Салимурзаева2. улица Салимурзаева (центр. улица) -благоустройство |  |  |  | 2020 |  |  |
| 39. | с. Костек:1. Парк, ул. Ветеранов, 2 (создание)2. Парк, ул. Джавбатыровых, 82А (создание)3.Парк, ул. Имавова, 1А (создание) |  |  |  | 2020 |  |  |
| 40. | с. Пятилетка:1. улица Школьная - благоустройство |  |  |  | 2020 |  |  |
| 41. | с. Октябрьское:1. Парк (создание), ул. Центральная - напротив администрации села 2. улица Центральная - благоустройство |  |  |  |  |  | 2022 |
| Адресный перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции)объектов централизованного питьевого водоснабжения |
| №№ п/п | Объект водоснабжения | Перечень работ | Год реализации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| №№ п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Год реализации |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  |

4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, проведены в соответствии с Порядком инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом Минстроя Дагестана от 16 июня 2017 г. № 112.

По итогам проведения инвентаризации составлен Паспорт благоустройства территории по установленной форме.

5. Мероприятия по благоустройству территорий в рамках реализации Программы выполняются с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Решением Собрания депутатов муниципального района «Хасавюртовский район» от 2 сентября 2015 года №28-V СД утверждена муниципальная программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы в МО «Хасавюртовский район».

Программой предусмотрена реализация мероприятий по созданию единого реабилитационного пространства для адаптации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями муниципального образования «Хасавюртовский район»:

- создание в муниципальном образовании «Хасавюртовский район» безбарьерной для инвалидов среды жизнедеятельности;

- обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам районной инфраструктуры и месту работы.

# Проведенные мероприятия расширили реабилитационное пространство для людей с ограниченными возможностями и позволили:

повысить качество и уровень жизни инвалидов в муниципальном образовании «Хасавюртовский район»;

повысить среднюю продолжительность жизни инвалидов;

повысить рост участия инвалидов в культурной и общественной жизни;

# обеспечить доступность объектов районной инфраструктуры, в первую очередь социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения и культуры) для маломобильных групп населения.

Дальнейшая реализация указанных мероприятий в муниципальных образованиях также проводится в рамках настоящей Программы, в соответствии с утвержденными дизайн - проектами благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, в которых обязательно учитываются мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

[Перечень](#P745) основных мероприятий Программы указан в Приложении № 1.

VIII. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

1. В результате принятия обновленных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям и реализации Программы, принятой с учетом мнения населения, территориального общественного самоуправления Хасавюртовского района будет создан механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и, предполагающий масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и реально улучшит качество среды проживания в муниципальных образованиях.

Будет построена модель реализации проектов по благоустройству, связывающая все уровни власти (федеральный, региональный, муниципальный) и непосредственно жителей и создающая четкую модель движения в реализации проекта с заранее обозначенными правилами отбора и поддержки проектов.

2. Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки муниципальных образований, с вовлечением в эту работу самих граждан, привлечь внимание органов власти и общественности к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской среды – ее агрессивности и не комфортности для человека.

 3. Реализация на территориях муниципальных образований Хасавюртовского муниципального района в 2018-2022 годах комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству также приведет к:

созданию механизма и современной муниципальной нормативной правовой базы реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан;

формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;

повышению качества городской среды на территориях реализации проектов;

дополнительному приросту рабочих мест.

При этом, предоставляемая республиканская субсидия поможет в реализации знаковых муниципальных проектов по благоустройству, что в свою очередь позволит вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем поощрения инициированных проектов гражданами или бизнесом. Тем самым создается сквозная («сверху вниз» и «снизу вверх») система вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.

IX. Описание методики проведения оценки

социально-экономической эффективности Программы

1. Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильные управленческие решения.

2. Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации Программы) и по итогам реализации Программы результативности Программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

3. Оценка результативности использования субсидии из республиканского бюджета осуществляется путем анализа выполнения установленных Соглашением обязательств, а также сравнения установленных целевых значений показателей их достигнутым значениям.

X. Вовлечение граждан, организаций

в процесс обсуждения и реализации Программы

1. Участие граждан, организаций в процессе обсуждения и реализации Программы осуществляется в соответствии с целевой моделью по организации общественного участия, а также вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства городской среды, разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, Порядком проведения общественного обсуждения проекта Программы, утвержденных постановлением администрации муниципального района «Хасавюртовский район» от 29 ноября 2017г. № 505, № 506 в следующих формах:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых и общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

- организация широкого общественного участия в выборе общественных территорий, приоритетных для благоустройства;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов, типов покрытий, озеленения, освещения и осветительного оборудования дворовой и общественной территории;

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

- осуществление общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования и дальнейшей их эксплуатации (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

2. При реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, обеспечивается информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

- создания единого  информационного интернет - ресурса (сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярному информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам общественных обсуждений.

- организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий в различных форматах (по электронной почте, нарочно (путем организации специального пункта приема предложений на территории уполномоченного органа).

3.Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в рамках Программы, в соответствии с постановлением Правительства РД от 31 августа 2017 г. № 195 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2018-2022 годы, не предусматривается.

4. В реализации проектов по благоустройству в рамках Программы, в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 31 августа 2017 г. № 195, в период реализации Программы предусматривается трудовое участие граждан, организаций.

Участие граждан, организаций в трудовой (неденежной) форме выражается в:

- выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан с размещением их в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).

XI. Особенности осуществления контроля за реализацией

Программы в рамках Приоритетного проекта

Координацию и контроль за ходом выполнения Программы, в том числе за реализацией конкретных мероприятий в рамках Программы, организацию общественных обсуждений проекта Программы, оценку предложений заинтересованных лиц для включения в Программу, осуществляет общественная комиссия по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Хасавюртовский район» на 2018-2022 годы, образованная постановлением администрации муниципального района «Хасавюртовский район» от 29 ноября 2017г. № 505 (далее - общественная комиссия).

В состав общественной комиссии, в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 691/пр, включены представители органов местного самоуправления муниципального района «Хасавюртовский район», местных отделений политических партий, общественных организаций, функционирующих на территории Хасавюртовского района.

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии, утвержденным согласно типовой форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

При этом, проведение заседаний общественной комиссии осуществляются в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Администрации в сети Интернет.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном районе «Хасавюртовский район»

на 2018-2022 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» НА 2018-2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основныемероприятия | Наименованиепоказателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в сс. Аксай, Куруш, Новосельское, Кокрек, Муцалаул  | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  | ед. | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий в 41-м населенном пункте сельских поселений Хасавюртовского муниципального района с численностью населения свыше 1000 чел. (далее – муниципальные образования) | увеличение количества благоустроенных общественных территорий; увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя  | ед.% | 250 | 22250 | 50470 | 75700 | 99940 |
| 3. | Реализация комплексных проектов благоустройства территорий в муниципальных образованиях  | доля реализованных комплексных проектов благоустройства от общего количества реализованных проектовблагоустройства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Проведение мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности городской среды для различных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств муниципальных образований  | доля дворовых и общественных территорий, благоустроенных с учетом их доступности для маломобильных групп населения  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном районе «Хасавюртовский район»

на 2018-2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» НА 2018-2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Ответственныйисполнительпрограммы | Источникфинансирования | Объемы бюджетныхассигнований (тыс. рублей) |
| всего | в том числе по годам: |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Хасавюртовский район» на 2018-2022 годы  | Администрация муниципального района «Хасавюртовский район»  | Всего, в том числе:Федеральный бюджетРеспубликанский бюджет Республики Дагестан | 41116,539060,52056,0 | 8223,37812,1411,2 | 8223,37812,1411,2 | 8223,37812,1411,2 | 8223,37812,1411,2 | 8223,37812,1411,2 |
|  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном районе «Хасавюртовский район»

на 2018-2022 годы

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» НА 2018-2022 ГОДЫ (далее – Программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017-2018гг. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Проведение инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий (1 этап), территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (2 этап) и подготовка паспортов благоустройства | нормативный правовой акт администрации муниципального района «Хасавюртовский район» (далее – Администрация) | Администрация | 31декабря2017 г.1 апреля2018 г. |  |  |  |  |
| 2. Заключение соглашений и обеспечение благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет средств указанных лиц | Соглашения Администрации с собственниами (пользователями) объектов недвижимости  | Администрация |  | 31 декабря |  |  |  |
| 3. Утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан о включении дворовой территории в Программу | нормативный правовой акт Администрации  | Администрация  | 1 декабря2017 г. |  |  |  |  |
| 4. Утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу общественных территорий | нормативный правовой акт Администрации  | Администрация  | 1 декабря2017 г. |  |  |  |  |
| 5. Утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта Программы  | нормативный правовой акт Администрации  | Администрация  | 1 декабря2017 г. |  |  |  |  |
| 6. Создание муниципальной общественной комиссии по координации и контролю за реализацией Программы | нормативный правовой акт Администрации | Администрация | 15 января2018 г. |  |  |  |  |
| 7. Проведение общественных обсуждений и утверждение откорректированных правил благоустройства территорий муниципальных образований муниципального района «Хасавюртовский район» | нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований  | Администрация | 1 ноября2017 г. |  |  |  |  |
| 8. Разработка (внесение изменений) и опубликование для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней) проекта Программы  | проект Программы  | Администрация  | 30 ноября2017 г. | 30 ноября | 30 ноября | 30ноября |  |
| 9. Утверждение (внесение изменений)Программы | нормативный правовой акт Администрации  | Администрация  | 31 декабря2017-2018 гг. | 31 декабря | 31 декабря | 31 декабря |  |
| 10. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в Программу | утвержденные дизайн-проекты, размещенные на сайте Администрации | Администрация  | 1 марта 2018 г. | 1 марта 2019 г. | 1 марта 2020 г. | 1 марта 2021 г. | 1 марта 2022 г. |
| 11. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РД бюджету муниципального района «Хасавюртовский район» на поддержку Программы (далее – Соглашение) | соглашение | Администрация | 1апреля2018 г. | 1апреля | 1апреля | 1апреля | 1апреля |
| 12. Назначение ответственного лица и регулярное размещение информации в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в течение всего периода реализации Программы | справкаинформция | Администрация | 15 января2018 г. |  |  |  |  |
| 13. Представление ежеквартальных отчетов и отчета об исполнении Соглашения в Минстрой РД  | отчет | Администрация  | ежеквартально до 10 числа следующего месяца  | ежеквартально до 10 числа следующего месяца 10 января  | ежеквартально до 10 числа следующего месяца 10 января  | ежеквартально до 10 числа следующего месяца 10 января  | ежеквартально до 10 числа следующего месяца 10 января2022-2023 гг. |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном районе «Хасавюртовский район»

на 2018-2022 годы

XII. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» НА 2018-2022 ГОДЫ (далее – Программа)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорийпри включении предложений в Программу (далее – Порядок) и разработан в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и Правилами благоустройства территорий муниципальных образований муниципального района «Хасавюртовский район», в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды в 41-м населенном пункте с численностью населения свыше 1000 чел. (далее – муниципальные образования).

1.2. Под дизайн-проектами благоустройства дворовых территорий и общественных территорий**,** включаемых в Программу понимается графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Дизайн-проект разрабатывается в виде проектно-сметной документации по благоустройству - архитектурных, планировочных, ландшафтных, дизайнерских, инженерно-технических решений, в том числе деталей и узлов, необходимых и достаточных для производства строительно-монтажных работ.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: лица, уполномоченные на представление предложений о включении дворовой или общественной территории в Программу, собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

2.1. Разработка дизайн-проектов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципальных образований муниципального района «Хасавюртовский район», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными и иными нормами и правилами, с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

2.2. До начала разработки проекта комплексного благоустройства территории осуществляется предпроектный анализ и формирование видения проекта – определение границ участка проектирования, анализ существующего положения, выявление индивидуальных особенностей и проблем территории, сбор исходных данных, а также идей и пожеланий местных жителей. Результаты взаимодействия заинтересованных лиц оформляются и визуализируются для обеспечения максимально широкого доступа.

2.3. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующего положения и объектов.

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации территории;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования,

- спецификацию малых архитектурных форм и элементов;

- 3D-визуализацию (не менее двух изображений).

2.4. Разработка дизайн-проектов осуществляется администрацией муниципального района «Хасавюртовский район» (далее – Администрация) в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Хасавюртовский район» на 2018-2022 годы (далее - общественная комиссия) протоколов оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресные перечни дворовых и общественных территорий Программы.

2.5. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального перечня работ по благоустройству, установленного Правительством Республики Дагестан.

3. ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

3.1. Для обсуждения с заинтересованными лицами,разработанные дизайн - проекты размещаются на официальном сайте Администрации.

3.2. В целях согласования дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, Администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта Программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня его изготовления.

3.3. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн - проекта, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.4. Одобренные общественной комиссией дизайн-проекты с указанием адресов размещения объектов утверждаются главой Администрации в течение двух рабочих дней. Дизайн-проекты утверждаются в двух экземплярах, один экземпляр направляется в Минстрой РД, другой хранится в Администрации.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

4.1. Заявка на участие в обсуждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома и (или) общественной территории муниципального образования (далее – Заявка) подается заинтересованным лицом в Администрацию в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых и общественных территорий и подлежит обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

Срок подачи Заявок должен составлять не более 14 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте организатора обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов.

Все листы Заявки и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

4.2. К Заявке прилагаются следующие документы:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов;

2) дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической возможности, и без изменения проектно-сметной документации.

4.3. Рассмотрение Заявок осуществляется общественной комиссией, в соответствии с требованиями, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее – Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются Заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

4.4. Протокол подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании и размещается на официальном сайте Администрации и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка на участие в обсуждении, комиссия рассматривает указанную Заявку.

Если Заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка работы, указанные в проектно-сметной документации, должны выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.

В случае признания обсуждения несостоявшимся работы выполняются по ранее согласованному дизайн-проекту.

Приложение

 к Порядку разработки, обсуждения

с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства

дворовых и общественных территорий

при включении предложений в Программу

ЗАЯВКА

на участие в обсуждении с заинтересованными лицами

и утверждении дизайн-проектов

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Куда: Администрация муниципального района «Хасавюртовский район»:

г. Хасавюрт, ул. Спортивный пер. д. 1

Наименование участника обсуждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение участника обсуждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (юридический адрес и почтовый адрес, местожительства)

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные (для физического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер контактного телефона (факса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами

дизайн - проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование участника отбора)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн - проекта.

Предлагаем внести изменения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (вид работ, адрес территории)

Протокол заседания комиссии просим Вас письменно направить в адрес уполномоченного представителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО представителя, адрес)

К настоящей заявке прилагаются документы на \_\_\_\_ л.

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)