**Чек-лист контроля хода реализации программы «Мой Дагестан – мои дороги» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Название объекта** | | | **Ремонт дорожного покрытия по ул. А.М. Аджиева с. Хамавюрт Хасавюртовского района** |
| **2** | **Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные работы** | | | **с.Хамавюрт, ул.А.М. Аджиева** |
| **3** | **Частота использования объекта** | | | **высокая** |
| **4** | **Наличие проектной документации (сметного расчёта)** | | | **имеется** |
| 4.1 | Наименование проектировщика (сметчика) | | | **ООО «Промжилпроект»** |
| **5** | **Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства** | | | **имеется** |
| 5.1 | Орган, выдавший заключение | | | **ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»** |
| 5.2 | Дата заключения | | | **22.10.2019 г.** |
| 5.3 | Номер заключения | | | **№22-10-4-185/3-19** |
| **6** | **Курирующий заместитель министра** | | | **Тагиров М.М.** |
| **7** | **Курирующий заместитель главы администрации** | | | **Бакиев И. К.** |
| **8** | **Проведение торгов на заключение договора на проведение ремонтных работ** | | | **Аукцион состоялся** |
| 8.1 | Дата аукциона | | | **08.05.2020 г.** |
| 8.2 | Победитель аукциона | | | **ООО «Луна»** |
| **9** | **Наличие договора на проведение ремонтных работ** | | | **имеется** |
| 9.1 | Дата | | | **20.05.2020 г.** |
| 9.2 | Номер | | | **№0803600001420000028\_255792** |
| 9.3 | Наименование подрядчика | | | **ООО «Луна»** |
|  | Ответственный за строительный участок | | | **Аджиев Кураш Зулумханович** |
| **10** | **Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2020 год,**  **тыс. руб.** | | | **7 171 559,98 руб.** |
| **11** | **Исполнение кассового плана** | | |  |
|  | **Период** | **План,**  **тыс. рублей** | **Факт,**  **тыс. рублей** | **Причины отставания**  **(при наличии)** |
| 11.1 | Освоено на 1 июля |  |  |  |
| 11.2 | Август |  |  | **Оплачено по факту выполнения** |
| 11.3 | Сентябрь |  |  | **работ** |
| 11.4 | Октябрь |  |  |  |
| 11.5 | Ноябрь |  |  |  |
| 11.6 | Декабрь |  |  |  |
| **12** | **Наличие акта приемочной комиссии о приёмке в эксплуатацию объекта ремонта** | | | **отсутствует** |
| 12.1 | Орган, принявший решение о создании комиссии | | | **-** |
| 12.2 | Вид документа | | | **-** |
| 12.3 | Дата решения | | | **-** |
| 12.4 | Номер решения | | | **-** |
| 12.5 | Дата утверждения акта приёмочной комиссии | | | **-** |
| 12.6 | Номер утверждённого акта приёмочной комиссии | | | **-** |
| **13** | **Наличие информационных щитов на строительной площадке** | | | **имеется** |
| 13.1 | Количество щитов | | | **1** |
| 13.2 | Соответствие стандарту макета | | | **соответствует** |
| 13.3 | Примечание | | | **-** |
| **14** | **Наличие информационных щитовв администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведённого ремонта** | | | **имеется** |
| 14.1 | Количество щитов | | | **1** |
| 14.2 | Соответствие стандарту макета | | | **соответствует** |
| 14.3 | Примечание | | | **-** |
| **15** | **Наличие информации на сайте МинтранспортаРД** | | | **имеется** |
| 21.1 | Оценка качества информации | | | хорошее |
| **22.** | **Наличие информации на сайте муниципального образования** | | | **имеется** |
| 22.1 | Оценка качества информации | | | **хорошее** |