**КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА**

**в МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» в 2019г.**

**ОБЪЕКТ**

с. Хамавюрт, ремонт дорожного покрытия по ул.А.М. Аджиева

**ЗАКАЗЧИК:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**СТРОЙКОНТРОЛЬ:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**ПОДРЯДЧИК:**

ООО «Монтажспецстрой» Омариев М.Ш.

**ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

№0803600001419000042\_255792 ОТ 16.07.2019г.

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКА:**

ООО «ПРОМЖИЛПРОЕКТ»

**ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»

№5-04-4-47-19 от 05.04.19

**РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ З/У**

05:05:000000:2813-05/024/2018-1 от 05.04.19г.

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:**

«Мои дороги»

Рашидов Мухаммат Курбанович , тел. 8928 570 22 20

**СРОКИ:**

Дата начала работ –16.07.2019г дата окончания работ –10.08.2019г.

**НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА:**

4928596,87руб

**ЦЕНА КОНТРАКТА:**

4903953,89руб

**ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА:**

16.07.2019г

**ЭКОНОМИЯ:**

24642,98руб

**ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:**

ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси, погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Протяженность дороги – 830 метров.

**УСТАНОВКА БАННЕРА:**

- установлен

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:**

- имеется, установлен в фойе администрации МР.