**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ**

**«МОЙ ДАГЕСТАН «МОЯ ВОДА» В**

**МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН В 2019г.**

**ОБЪЕКТ**

с.Аксай, строительство сетей водоснабжения

**ЗАКАЗЧИК:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**СТРОЙКОНТРОЛЬ:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**ПОДРЯДЧИК:**

ООО «Гранит»

**ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

№79/10

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКА:**

ООО «ПРОМЖИЛПРОЕКТ»

**ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»

# РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ З/У

**05:05:000001:6044**

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:**

«Мой Дагестан – «Моя вода»

депутат Народного Собрания РД

Безрукова Анна Сергеевна– тел. 8968 077 00 11

**СРОКИ:**

Дата начала работ – 20.06.2019г дата окончания работ – 30.09. 2019г.

**НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА:**

**ЦЕНА КОНТРАКТА:**

5373102, 00 руб

**ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА:**

Доп соглашение от 20.06.2019г. к контракту от 07.12.2010г. №79/10

**ЭКОНОМИЯ:**

-

**ВИДЫ РАБОТ:**

- водоснабжение с. Аксай (реконструкция и расширение) на сумму 5373,102 тыс. руб., из них 5218 тыс. руб. – бюджетные ассигнования РД, 155,102 тыс. руб. – бюджетные средства МО «Хасавюртовский район» - для завершения работ согласно ПСД.

 По водоснабжению с. Аксай (I-этап) на основании дополнительного Соглашения работы ведет ООО «Гранит». Срок завершения работ 30.09.2019г.

**УСТАНОВКА БАННЕРА:**

- установлен

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:**

- имеется, установлен в фойе администрации МР.